Projet QCM Mix, Equipe Neoxia

Fiche d'itération Scrum *N° : 2*

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion

|  |  |
| --- | --- |
| A : | Pablo Arrighi ([pablo.arrighi+m1swe@gmail.com](mailto:pablo.arrighi+m1swe@gmail.com))  Kevin Perrot ([kevin.perrot+m1swe@gmail.com](mailto:kevin.perrot+m1swe@gmail.com)) |
| Copie à : | Mehdi Snaoui “[Snaoui.mehdi@gmail.com](mailto:Snaoui.mehdi@gmail.com)”  Haytam EL MOUSSAOUI [htmelm@gmail.com](mailto:htmelm@gmail.com)  Xiaoze JI [xiaozej@gmail.com](mailto:xiaozej@gmail.com)  Mouhssine Eddine SAKAKINI [mouhssine.sakakini@gmail.com](mailto:mouhssine.sakakini@gmail.com)  jIawen PAN [pjwadsn2@gmail.com](mailto:pjwadsn2@gmail.com)  Augustin DEUYA [augustin2ya@yahoo.it](mailto:augustin2ya@yahoo.it) |

Participants

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe | Neoxia, |
| Product Owner | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |
| Scrum Master | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |
| Développeur(s) | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |

Synthèse

|  |  |
| --- | --- |
| Durée de l’itération suivante | 2 semaines |

Table des matières

[**Sprint Backlog de l’itération 2** 3](#_Toc435826258)

# 

# 

# **Sprint Backlog de l’itération 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item**  Description | Priorité/5 | Charge estimée  en Pts /5 | Risque associé  /5 | %  Effectué |
| Analyser le document pour trouver les questions et ses réponses | 2 | 1 | 2 | 100 |
| Connaissance du POI | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Algorithme de lecture POI | 1 | 4 | 1 | 100 |
| Algorithme d’écriture avec POI | 2 | 1 | 1 | 100 |
| Algorithme de mélange avec POI | 1 | 5 | 1 | 100 |
| Finaliser le View : GUI | 3 | 1 | 3 | 100 |
| Implémentation de l’interface en POI | 3 | 1 | 2 | 100 |
| Interface GUI et le traitement | 2 | 1 | 1 | 100 |