Projet QCM Mix, Equipe Neoxia

Fiche d'itération Scrum *N° : 3*

Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet long

Diffusion

|  |  |
| --- | --- |
| A : | Pablo Arrighi ([pablo.arrighi+m1swe@gmail.com](mailto:pablo.arrighi+m1swe@gmail.com))  Kevin Perrot ([kevin.perrot+m1swe@gmail.com](mailto:kevin.perrot+m1swe@gmail.com)) |
| Copie à : | Mehdi Snaoui “[Snaoui.mehdi@gmail.com](mailto:Snaoui.mehdi@gmail.com)”  Haytam EL MOUSSAOUI [htmelm@gmail.com](mailto:htmelm@gmail.com)  Xiaoze JI [xiaozej@gmail.com](mailto:xiaozej@gmail.com)  Mouhssine Eddine SAKAKINI [mouhssine.sakakini@gmail.com](mailto:mouhssine.sakakini@gmail.com)  jIawen PAN [pjwadsn2@gmail.com](mailto:pjwadsn2@gmail.com)  Augustin DEUYA [augustin2ya@yahoo.it](mailto:augustin2ya@yahoo.it) |

Participants

|  |  |
| --- | --- |
| Equipe | Neoxia, |
| Product Owner | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |
| Scrum Master | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |
| Développeur(s) | Augustin, Xiaoze, Mehdi, Haytam, Mouhssine Eddine, jIawen |

Synthèse

|  |  |
| --- | --- |
| Durée de l’itération suivante | 2 semaine |

Table des matières

**[Sprint Backlog de l’itération 3](#_Toc435826817)** [3](#_Toc435826817)

# 

# 

# **Sprint Backlog de l’itération 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item**  Description | Priorité/5 | Charge estimée  en Pts /5 | Risque associé  /5 | %  Effécué |
| Préserver le formatage des cellules (gras...) | 1 | 4 | 2 | 100 |
| Produire 4 fichiers des énoncés d’examens séparés | 2 | 5 | 3 | 100 |
| Produire 4 fichiers des solutions des 4 examens générés (avec copie maître) | 2 | 3 | 4 | 50 |
| GUI : Signalisation des erreurs, amélioration de la console ... | 2 | 3 | 4 | 50 |
| GUI : bouton pour ouvrir le dossier des examens générés | 1 | 5 | 1 | 100 |